BEARINGWORLD.IO

LA PLATAFORMA

ANEXO — ESTRATEGIA DE DEPLOYMENT

Secuencia de siembra de mercado y semáforo de densidad — v1.0

Complemento al Stack Tecnológico v1.2

Versión 1.0 · Junio 2026 · CONFIDENCIAL

# Índice

Índice	1

1. Tesis: el deployment es el diseño primario	1

2. El principio: el modelo de gravedad del comercio	1

3. Análisis del mercado: distribución de los 2.028 miembros	1

4. Decisión de ancla: Alemania / Centroeuropa	1

5. Secuencia de despliegue en anillos concéntricos	1

6. Semáforo de densidad mínima viable	1

7. Coordinación con la arquitectura: Anillo 1 = primer sprint de evolución	1

8. Estrategia de pruebas de carga (validación por anillo)	1

9. Las restricciones que de verdad limitan el ritmo	1

10. Nota legal sobre la captación	1

11. Síntesis	1

# 1. Tesis: el deployment es el diseño primario

En un marketplace de bienes físicos, el valor no reside en lo que se transacciona sino en lo que está listado. BearingNet no domina por tecnología —su stack es antiguo— sino por haber acumulado 18,6 millones de líneas de stock en 30 años. Ese inventario es el foso. Por tanto, la decisión de mayor impacto del proyecto no es una elección de stack, sino la secuencia con la que se siembra la densidad de stock: a quién se capta, en qué orden y en qué clúster geográfico.

Este anexo fija esa secuencia y define el criterio cuantitativo para avanzar de una etapa a la siguiente. Es el complemento de mercado del Stack Tecnológico v1.2 y condiciona directamente la escalabilidad y los costes descritos en aquel documento.

### El KPI norte

El objetivo único que guía todo el plan: tener los ~2.028 distribuidores de la base con su stock subido para el mes 12 — es decir, replicar el foso de inventario del incumbente, ahora sobre arquitectura zero-knowledge y con IA. Matiz clave: el KPI es stock subido (densidad), no usuarios transaccionando. Subir el inventario es un evento de ingesta puntual y ligero para el sistema; es lo que crea el valor.

# 2. El principio: el modelo de gravedad del comercio

La probabilidad de que una transacción ocurra cae con la distancia y con el coste logístico (su reflejo directo). Un comprador busca, por este orden: dentro de su país (coste logístico mínimo), luego en su continente, y solo como último recurso en otro continente. Las transacciones intercontinentales son una fracción ínfima del total porque son la última opción del usuario.

Consecuencia: la densidad de stock solo aporta valor donde hay demanda real. Saturar un país entrega a sus distribuidores la mayor parte del valor que llegarán a usar nunca, porque el grueso de sus búsquedas con intención de compra es nacional o de vecindad. El stock lejano que falta en una fase temprana es justo el que casi nunca se compraba.

### Implicación para el stack técnico

El modelo de gravedad reordena dónde está el peso técnico del sistema:

| Mitad del sistema | Volumen | Componentes |
| --- | --- | --- |
| Descubrimiento (alta carga) | Alto y de lectura — cacheable | Ingesta inteligente + índice Typesense + reglas de visibilidad (RLS) |
| Negociación (baja carga) | Bajo — intercambios limitados | Mensajería E2EE (la parte criptográficamente cara vive en el camino de menos tráfico) |

La parte compleja —el zero-knowledge— recae sobre el tráfico de menor volumen, mientras que la de alto volumen —la búsqueda— es la más fácil de escalar (lectura + caché + índice). La arquitectura tiene la complejidad en el sitio correcto.

# 3. Análisis del mercado: distribución de los 2.028 miembros

Repartiendo la base de BearingNet por bloque de gravedad real (mercado común contiguo), el mapa es inequívoco:

| Región | Miembros | % total | ¿Mercado común contiguo? |
| --- | --- | --- | --- |
| Europa | ~1.345 | 66% | Sí — UE = mercado único, sin aduanas |
| Norteamérica (USA+CA+MX) | 267 | 13% | Sí (USMCA), pero aislada del resto |
| Asia | ~170 | 8% | No — China (99) domina y aislada |
| Turquía + Oriente Medio | ~99 | 5% | Parcial |
| Latinoamérica | ~84 | 4% | Fragmentada |
| Oceanía | 43 | 2% | Aislada |
| África | ~19 | 1% | Mínima |

El dato que lo decide todo: Europa es dos tercios del mercado, contiguo y sin fricción aduanera. Un comprador alemán trae de Polonia, Chequia, Países Bajos, Austria o Italia en un día de camión y, en buena parte, en euros. En términos de gravedad, Europa entera funciona como un único mercado profundo. Saturar Europa primero replica la mayor parte del foso del incumbente.

# 4. Decisión de ancla: Alemania / Centroeuropa

Se evaluó Norteamérica como punto de partida y se descartó a la luz de los datos. La tabla la desinfla: Norteamérica es, en la práctica, solo EE. UU. (220); Canadá (26) y México (21) suman apenas 47, y el bloque está aislado por un océano del 87% restante del mercado. Anclar ahí significa sembrar densidad en el 13% del mercado, lejos de todo lo demás.

La propia lógica de gravedad apunta a Alemania (229), el país más denso y el centro geográfico del clúster europeo. Creciendo en anillos concéntricos:

El primer anillo alrededor de Alemania —Países Bajos, Bélgica, Francia, Polonia, Chequia, Austria, Suiza, Dinamarca, Luxemburgo— suma ~630 miembros, todos en zona UE sin fricción. Es decir: el primer anillo europeo ya es más del doble que todo el continente norteamericano (267), y accesible por carretera.

### El trade-off, expuesto con honestidad

| Anclar en Norteamérica (EE. UU.) | Anclar en Alemania / Centroeuropa |
| --- | --- |
| A favor: operar en un solo idioma (inglés) simplifica manual, soporte y VERA; posible ataque de flanco si BearingNet está más atrincherado en Europa. | A favor: arranca dentro del 66% del mercado, contiguo y sin fricción; el primer anillo (~630) supera a toda Norteamérica; conquista Europa desde dentro. |
| En contra: siembra una isla del 13% lejos del grueso del mercado; cruzar el Atlántico queda para tarde; cambia la postura RGPD a US-first. | En contra: operación multilingüe (alemán, polaco, italiano…), aunque VERA es multilingüe nativo y el B2B europeo usa inglés con frecuencia. |

Veredicto: el premio europeo es demasiado grande y demasiado contiguo para no empezar dentro. La simplicidad del inglés no compensa renunciar a arrancar en dos tercios del mercado. Para el objetivo de los 2.028 en el mes 12, Europa hay que conquistarla en todo caso; la única pregunta es si se ataca desde dentro (Alemania) o desde fuera (EE. UU., cruzando tarde). Se elige desde dentro.

# 5. Secuencia de despliegue en anillos concéntricos

Principio operativo: secuencial para APRENDER, paralelo para ESCALAR. Se fabrica el manual de onboarding en un país ancla, en serie; una vez probado, se aplica a varios países a la vez sin repetir el aprendizaje lento.

| Fase | Alcance | Acumulado | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Ancla · M1-3 | Alemania (229) | ~229 | Fabricar el manual de onboarding (no el número) |
| Anillo 1 · M3-7 | NL, BE, FR, PL, CZ, AT, CH, DK, IT — vecinos sin fricción | ~785 | Aplicar el manual en paralelo; recuperar ritmo |
| Anillo 2 · M7-10 | Resto de la UE + Reino Unido + nórdicos, bálticos y balcanes | ~1.345 | Dos tercios del foso replicados (toda Europa) |
| Anillo 3 · M10-12 | Otros continentes: Turquía, China, Norteamérica, Latinoamérica, Oceanía, África | ~2.028 | Cierre del KPI: base completa subida |

Anclando en Europa, el grueso del mercado cae pronto, no al final. Norteamérica —que estuvo a punto de ser el punto de partida— queda donde su peso real la coloca: una oleada del Anillo 3.

# 6. Semáforo de densidad mínima viable

La densidad mínima viable no es de verdad un número de distribuidores: es una tasa de éxito de búsqueda. El headcount es solo un proxy de planificación. Se derivan ambos.

### El modelo

Para una referencia buscada, las ofertas esperadas son Ofertas ≈ N × p, donde N = distribuidores con stock vivo y p = probabilidad de que un distribuidor cualquiera tenga esa referencia. Se busca que el resultado dé 3-5. El problema es que p varía enormemente según la popularidad de la referencia:

| Tipo de referencia | p (% que la stockean) | N para 3-5 ofertas |
| --- | --- | --- |
| Comodín (p. ej. 6205 2RS) | ~40-60% | 6-12 |
| Media (la búsqueda típica) | ~8-12% | 30-50 |
| Rara / especialidad | ~1-3% | 100-300+ |

La franja que gobierna el semáforo es la media, que representa la búsqueda típica con intención de compra. Para que devuelva 3-5 ofertas se necesitan ~30-50 distribuidores con stock vivo y fresco. Ajustando por realidad: no todos suben stock ni lo mantienen al día (supuesto ~75% en la cohorte ancla de migrantes motivados con CSV de BearingNet ya hecho), 40 vivos ÷ 0,75 ≈ 53 reclutados.

### Luz verde para Alemania

Cifra de trabajo: ~40-65 distribuidores alemanes reclutados (≈ 50), solo el ~20-25% del pool de 229 — alcanzable de sobra en la fase ancla de 3 meses.

### La regla real: medir, no contar

Como las p son estimaciones, el semáforo definitivo debe ser empírico:

Abrir el anillo siguiente cuando ≥ 70-80% de las búsquedas reales devuelvan ≥ 3 ofertas, medido sobre una ventana móvil de 2 semanas.

Esa métrica se autocorrige: mida cual sea la verdadera distribución de p en rodamientos, captura lo único que importa —que el producto sea útil—. El ~50 sirve para planificar la captación; el 70-80% para decidir el salto. El mismo semáforo se repite en cada anillo.

### Táctica de arranque: evitar el frío dentro del clúster

Con 5-10 distribuidores casi todas las búsquedas salen vacías y la gente se va. Por eso conviene sembrar oferta antes de empujar demanda, y concentrar la primera siembra en un sub-clúster denso —una región industrial alemana (p. ej. Renania del Norte-Westfalia o Baden-Wurtemberg) o una familia de producto— en lugar de diluir 50 distribuidores por toda Alemania. Se alcanza el umbral de utilidad en un nicho primero.

# 7. Coordinación con la arquitectura: Anillo 1 = primer sprint de evolución

El plan de deployment no contradice el stack «lean» del documento de arquitectura: le pone calendario a sus disparadores de escala. El stack se diseñó para evolucionar en triggers concretos a través de costuras ya construidas; el deployment es lo que agenda esos triggers con fecha.

Clave para entenderlo: entre los meses 3-7 (Anillo 1) la base pasa de ~229 a ~785 distribuidores, pero lo que crece no es la concurrencia de transacciones —la criptografía pesada vive en el navegador de cada usuario y los intercambios son limitados— sino el tamaño del índice de búsqueda (monótono y predecible) y las ráfagas de ingesta. Es presión de tipo índice grande, no de tipo avalancha de usuarios, y el crecimiento predecible es el fácil de provisionar por adelantado.

| Etapa | Escala | Evolución de arquitectura que dispara |
| --- | --- | --- |
| Ancla · M1-3 | ~229 | Stack base lean: monolito modular, pgmq, host de contenedores, Typesense en nodo único. |
| Anillo 1 · M3-7 | ~785 | Primer sprint de evolución: subir Typesense + activar actualizaciones incrementales y réplica caliente (listo ANTES de abrir el anillo); extraer Búsqueda y Alertas a Go (~mes 5-6, se cruza el umbral de ~500); subir Postgres y contenedores. Kafka todavía NO. |
| Anillo 2 · M7-10 | ~1.345 | Vigilar pgmq vs Postgres (indicador adelantado de Kafka); réplicas de lectura; posible inicio de dual-write a un broker si las métricas lo piden. |
| Anillo 3 · M10-12 | ~2.028 | Consolidar a escala de incumbente; decisión Kafka / EKS según métricas reales, no por calendario. |

Regla que se mantiene intacta: el calendario es el plan, la métrica es el gatillo. Se provisiona mirando el calendario del deployment, pero se aprieta el botón de cada evolución cuando la métrica real lo confirma. Nota de tesorería: la cohorte ancla alemana sale de su trial de 3 meses justo cuando arranca el Anillo 1 y empieza a pagar por transferencia, lo que amortigua en parte la quema de caja del nuevo anillo.

# 8. Estrategia de pruebas de carga (validación por anillo)

Las piezas ya están en el stack: k6 (Capa 9) como generador de carga, Faker.js + seeds de Supabase (Capa 11) para poblar datos sintéticos a escala, y el entorno de staging (Capa 7) donde se ejecuta. Lo que faltaba era la estrategia de qué probar.

Principio: usar la prueba de carga como una máquina del tiempo — poblar staging con la carga proyectada de un anillo futuro y vivirlo antes de que lleguen usuarios reales. Se evita el test vanidoso de miles de usuarios concurrentes, que daría un verde tranquilizador sobre el eje en el que este sistema no se rompe. Se prueban los ejes que de verdad lo atan:

| Escenario (en staging) | Qué mide | Umbral que valida el salto |
| --- | --- | --- |
| Typesense al tamaño de índice del anillo | Latencia de búsqueda (p95) y tiempo de rebuild del índice | Búsqueda instantánea bajo carga; rebuild sin downtime gracias a la réplica caliente |
| Ráfaga de ingesta (oleada de CSV simultáneos) | Pipeline de ingesta + mapeo con IA bajo subidas a la vez | La cola se absorbe sin atascos ni timeouts |
| Eventos pgmq al volumen del Anillo 2 | Cuándo el tablón de eventos penaliza a Postgres | Dato empírico para decidir el salto a Kafka |
| Oleada de onboarding (50-100 altas simultáneas) | Endpoint de backup de clave + rate-limit del recovery | Sin errores; rate-limit server-side correcto |
| WebSocket concurrente | Techo de conexiones de chat en vivo | Conexiones estables al objetivo de cada anillo |

Aviso importante: k6 prueba el lado servidor. El coste de Argon2id (~0,5-1 s) vive en el navegador de cada usuario, así que NO lo mide k6 — necesita una prueba aparte en dispositivos reales de gama media, para confirmar que el cifrado no congela la interfaz a un usuario con un equipo modesto. Son dos pruebas distintas.

Cómo conecta con el deployment: estas pruebas validan en seco el calendario de evolución de la sección 7 — confirman, antes de que lleguen usuarios reales, que lo previsto para cada anillo (subir Typesense, extraer Go, etc.) es suficiente. De-riesgan la hoja de ruta entera y afinan el momento de cada salto.

# 9. Las restricciones que de verdad limitan el ritmo

El análisis de escenarios de crecimiento acelerado (500 activos en semana 4; 1.000 en semana 6) mostró que lo que se tensiona no es la arquitectura, sino tres límites no técnicos. El grifo del deployment es precisamente lo que los mantiene a raya.

- Caja (quema durante el trial). Cada cohorte está 3 meses en prueba gratuita, con uso de IA que puede triplicar la media y cero ingresos. A 1.000 usuarios simultáneos en trial, la sola factura de VERA sube a miles de € al mes sin contrapartida. El crecimiento debe ir al ritmo que la caja pueda financiar.

- El operador humano (onboarding manual). Sin pasarela de pago, el operador aprueba a mano cada alta y confirma cada transferencia. Una persona no escala a cientos de altas por semana. El despliegue por oleadas controladas (~20-30 captaciones cada vez) mantiene esto manejable.

- El riesgo de comprometer la seguridad por prisas. Meter con calzador cambios estructurales urgentes multiplica el riesgo de un bug en las capas de cifrado E2EE o de visibilidad (RLS). Un fallo ahí destruye lo único que la plataforma vende —la garantía— y en un sector pequeño donde todos se conocen, esa confianza no se recupera. La velocidad es enemiga de la promesa central.

Conclusión: el deployment denso y escalonado no es solo la jugada estratégica óptima (mejor producto por densidad) — es también el mecanismo que protege la caja, al operador y la integridad de la garantía. El éxito no es crecer rápido; es no crecer más rápido de lo que se puede absorber sin romper la promesa.

# 10. Nota legal sobre la captación

La base objetivo son miembros actuales de BearingNet, lo que elimina el arranque en frío (ya entienden el producto y tienen su stock digitalizado en formato exportable). Pero usar sus datos de contacto para difusión roza los Términos de Servicio de BearingNet y el RGPD (riesgo ya señalado en el PRD §9). El primer contacto debe apoyarse en datos obtenidos de forma independiente (directorios públicos, LinkedIn, ferias del sector) y con revisión legal antes de la primera oleada.

# 11. Síntesis

- El valor del producto es la densidad de stock, no las transacciones; el deployment es, por tanto, el diseño primario del que cuelga la escalabilidad y el coste.

- La gravedad logística (local → continental → intercontinental) ordena la secuencia: se siembra denso, no amplio.

- Los datos sitúan el ancla en Alemania / Centroeuropa: Europa es el 66% del mercado, contiguo y sin fricción; el primer anillo (~630) duplica a toda Norteamérica.

- Despliegue en anillos concéntricos: ancla en serie (manual), anillos en paralelo (escala), hasta cubrir los ~2.028 en el mes 12.

- Semáforo de avance: ≥70-80% de búsquedas con ≥3 ofertas en 2 semanas (proxy de planificación: ~50 distribuidores alemanes, ~22% del país).

- El deployment no contradice el stack lean: le pone calendario a sus triggers. Anillo 1 (M3-7) es el primer sprint de evolución (Typesense incremental + réplica caliente, extracción de Búsqueda/Alertas a Go).

- Las pruebas de carga (k6 + Faker en staging) ensayan la carga proyectada de cada anillo antes de que lleguen usuarios reales, validando y de-riesgando el calendario de evolución.

- El ritmo lo limitan la caja, el operador humano y el riesgo de seguridad por prisas — no la arquitectura. El grifo del deployment los gobierna.

Salvedad metodológica: los valores de p por tipo de referencia son una estimación razonada del sector, no un dato medido. La cohorte ancla de Alemania es la que producirá los números reales para recalibrar el modelo; trátese como hipótesis de partida con un bucle de medir y ajustar incorporado.